CAHIER DES CHARGES

Application de Gestion de Tâches

To-Do App — Plateforme Web & Mobile

| Référence | CDC-TODO-2025-v1.0 |
| --- | --- |
| Date de création | Avril 2025 |
| Statut | Version initiale — En cours de validation |
| Responsable | Chef de Projet / Product Owner |
| Technologie cible | React.js (Web) · React Native (Mobile) · Node.js (API) |

# 1. Contexte et Présentation du Projet

## 1.1 Contexte général

Dans un environnement de travail de plus en plus numérique, la gestion efficace des tâches quotidiennes est devenue un enjeu majeur pour les individus et les équipes. Ce projet vise à concevoir et développer une application web et mobile simple, intuitive et performante permettant à chaque utilisateur de planifier, suivre et accomplir ses tâches.

## 1.2 Objectifs du projet

- Fournir une interface simple et ergonomique pour la gestion de tâches personnelles.

- Permettre à l'utilisateur de créer, modifier, supprimer et organiser ses tâches.

- Assurer une disponibilité multiplateforme (navigateur web et mobile).

- Garantir la persistance des données via un backend sécurisé.

- Offrir des fonctionnalités de priorisation et de filtrage des tâches.

## 1.3 Public cible

- Utilisateurs individuels souhaitant organiser leur quotidien.

- Étudiants et professionnels cherchant un outil léger de productivité.

- Petites équipes ayant besoin d'un suivi de tâches minimal.

# 2. Périmètre Fonctionnel

## 2.1 Fonctionnalités principales (MVP)

| ID | Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | Authentification | Inscription, connexion et déconnexion via email/mot de passe ou OAuth (Google). | Haute |
| F02 | Créer une tâche | Saisie du titre, description, date d'échéance et priorité. | Haute |
| F03 | Lister les tâches | Affichage de toutes les tâches avec filtres (statut, priorité, date). | Haute |
| F04 | Modifier une tâche | Édition de tous les champs d'une tâche existante. | Haute |
| F05 | Supprimer une tâche | Suppression définitive avec confirmation utilisateur. | Haute |
| F06 | Marquer comme terminée | Changement de statut (à faire / en cours / terminé). | Haute |
| F07 | Catégories / Étiquettes | Organisation des tâches par catégories personnalisables. | Moyenne |
| F08 | Recherche | Barre de recherche plein texte sur le titre et la description. | Moyenne |
| F09 | Notifications | Rappels par email ou notification push avant l'échéance. | Moyenne |
| F10 | Mode hors-ligne | Consultation et modification des tâches sans connexion internet. | Basse |
| F11 | Tableau de bord | Vue synthétique : tâches du jour, en retard, statistiques. | Basse |

## 2.2 Fonctionnalités hors périmètre (V1)

- Gestion collaborative multi-utilisateurs sur une même tâche.

- Intégration avec des outils tiers (Slack, Trello, Google Calendar).

- Facturation ou fonctionnalités premium.

# 3. Exigences Techniques

## 3.1 Architecture système

L'application repose sur une architecture client-serveur découplée :

- Frontend Web : React.js avec TypeScript, gestion d'état via Redux ou Zustand.

- Application Mobile : React Native (iOS & Android) partageant la logique métier.

- Backend / API REST : Node.js avec Express.js ou NestJS.

- Base de données : PostgreSQL (données relationnelles) + Redis (cache & sessions).

- Authentification : JWT (JSON Web Tokens) + refresh tokens sécurisés.

## 3.2 Exigences de performance

| Critère | Objectif |
| --- | --- |
| Temps de chargement initial | < 2 secondes (3G mobile) |
| Temps de réponse API | < 300 ms pour 95% des requêtes |
| Disponibilité (uptime) | 99,5% minimum (hors maintenance planifiée) |
| Utilisateurs simultanés | Support de 500 utilisateurs concurrents (MVP) |
| Score Lighthouse | Performance ≥ 85, Accessibilité ≥ 90 |

## 3.3 Sécurité

- Chiffrement des communications via HTTPS / TLS 1.3.

- Stockage des mots de passe avec bcrypt (facteur de coût ≥ 12).

- Protection contre les injections SQL, XSS et CSRF.

- Validation et sanitisation de toutes les entrées utilisateur côté serveur.

- Journalisation des accès et des actions sensibles (audit log).

# 4. Exigences UX/UI

## 4.1 Principes de design

- Interface épurée, minimaliste, centrée sur la productivité.

- Responsive design adapté aux écrans desktop, tablette et mobile.

- Support du mode sombre (Dark Mode) en option utilisateur.

- Accessibilité WCAG 2.1 niveau AA (contrastes, navigation clavier, lecteurs d'écran).

## 4.2 Parcours utilisateur principal

Le flux principal de l'utilisateur se déroule comme suit :

- Étape 1 — Accueil : L'utilisateur arrive sur la landing page ou est redirigé vers son tableau de bord s'il est déjà connecté.

- Étape 2 — Authentification : Inscription rapide (email + mot de passe) ou connexion OAuth Google.

- Étape 3 — Tableau de bord : Visualisation immédiate des tâches du jour, en retard et à venir.

- Étape 4 — Création de tâche : Via un bouton flottant (+), ouverture d'un formulaire modal.

- Étape 5 — Gestion : Filtrage, recherche, marquage et organisation des tâches.

# 5. Planning et Livrables

## 5.1 Phases du projet

| Phase | Intitulé | Livrables | Durée estimée |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Cadrage & Design | Maquettes UI, architecture technique, CDC validé | 2 semaines |
| P2 | Développement Backend | API REST documentée (Swagger), base de données | 3 semaines |
| P3 | Développement Frontend | Application web React fonctionnelle (MVP) | 3 semaines |
| P4 | Application Mobile | Application React Native iOS & Android | 3 semaines |
| P5 | Tests & QA | Tests unitaires, intégration, recette utilisateur | 2 semaines |
| P6 | Déploiement | Mise en production, monitoring, documentation | 1 semaine |

## 5.2 Durée totale estimée

La durée totale du projet (de la phase de cadrage à la mise en production) est estimée à 14 semaines, soit environ 3,5 mois. Ce calendrier est indicatif et pourra être ajusté en fonction des retours des parties prenantes et des contraintes techniques identifiées en cours de projet.

# 6. Contraintes et Hypothèses

## 6.1 Contraintes techniques

- L'application doit être compatible avec les navigateurs Chrome, Firefox, Safari et Edge (versions N-1).

- L'application mobile doit fonctionner sur iOS 15+ et Android 10+.

- L'infrastructure d'hébergement doit être déployée sur un cloud public (AWS, GCP ou Azure).

- Le code source doit être versionné sur Git avec une stratégie de branches (GitFlow).

## 6.2 Contraintes réglementaires

- Conformité au RGPD : collecte minimale de données, droit d'accès, de rectification et de suppression.

- Politique de confidentialité et conditions d'utilisation accessibles depuis l'application.

- Stockage des données personnelles sur des serveurs situés dans l'Union Européenne.

## 6.3 Hypothèses de travail

- Le client fournira les contenus textuels (mentions légales, CGU) dans les 2 premières semaines.

- Une équipe de 3 à 4 développeurs sera mobilisée sur le projet.

- Les environnements de développement, staging et production seront provisionnés avant le démarrage de la phase P2.

# 7. Critères d'Acceptation

Le projet sera considéré comme livré et accepté lorsque les conditions suivantes seront remplies :

- Toutes les fonctionnalités de priorité Haute (F01 à F06) sont implémentées, testées et validées.

- Les tests unitaires couvrent au minimum 80% du code backend.

- L'application est déployée en production avec un certificat SSL valide.

- Les performances respectent les seuils définis à la section 3.2.

- La documentation technique (API Swagger, README) est complète et à jour.

- La recette utilisateur (UAT) a été effectuée et validée par le Product Owner.

- Aucun bug bloquant ou critique n'est présent au moment de la livraison.

# 8. Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| MVP | Minimum Viable Product — version minimale fonctionnelle du produit. |
| CDC | Cahier Des Charges — document contractuel décrivant les exigences du projet. |
| API REST | Interface de programmation applicative respectant les contraintes REST. |
| JWT | JSON Web Token — mécanisme d'authentification par jeton signé. |
| UAT | User Acceptance Testing — recette fonctionnelle par l'utilisateur final. |
| RGPD | Règlement Général sur la Protection des Données (UE 2016/679). |
| OAuth | Protocole d'autorisation permettant la connexion via un tiers (ex. Google). |

— Fin du Cahier des Charges —

Document soumis à validation. Toute modification doit faire l'objet d'un avenant signé.